青岛市企业服务平台信创适配迁移项目报价单

单位名称：（公章）

| 项目名称与主要内容 | 服务要求 | 服务响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： 青岛市企业服务平台信创适配迁移项目 项目建设内容： 按照国家信息安全和信息技术应用创新工作要求，青岛市中小企业公共服务中心拟实施青岛市企业服务平台（以下简称平台，访问地址：www.qdmqfw.com）信创适配迁移项目，在确保平台持续稳定运行、服务不中断的前提下，对平台现行操作系统（Centos）、中间件（Tomcat）及数据库（MySQL）等基础软件进行国产化替换，同步完成平台功能（详见附件：青岛市企业服务平台信创适配迁移项目采购需求）的信创适配改造与数据迁移工作。改造后的平台需满足网络安全等保二级标准。 | 1.本采购需求根据项目实际需求制定。 2.供应商所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。 3.根据本次采购内容，制定项目整体实施方案并组织完成项目实施，主要包括技术路线、实施路径、进度安排、拟承担本项目的团队成员清单及分工、项目团队成员缴纳社保证明、项目团队成员相关资质证书、平台运行保障、售后服务等内容。 4.采购人将安排监理单位对本项目实施监理，成交供应商在项目实施期间，应自觉接受该监理单位的管理。 5.服务成果验收：2025年底前交付。服务成果完成后，由成交供应商向监理方提出验收申请，监理方审核通过后，采购人组织专家组依据项目立项文件、招标文件、投标文件、合同及项目开发过程文件等材料的要求进行验收，并且出具书面验收报告。验收通过后，系统正式进入运行阶段；质保期自项目验收合格之日起计算，为期1年。成交供应商所供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准的，采购人有权拒收。 6.项目团队要求：拟承担本项目的团队至少由1名经验丰富的项目经理负责，剩余项目成员包括负责项目改造的开发人员、测试人员，项目团队人数不少于5人。 7.付款方式：签订合同且财政资金拨付到位后，支付合同金额的30%；项目全部完成，验收合格且财政资金拨付到位后,支付合同金额的30%；质保期结束且财政资金拨付到位后，支付剩余合同款项。 8.数据备份：项目建立数据备份机制，每天定期备份全量数据库数据，每月定期备份项目全量数据,所有备份数据存储至少一年时间。 9.服务保障：项目1年质保期内，提供免费运维服务，运维服务内容包括系统日常巡检、系统BUG及中高危漏洞修复等。具体要求： （1）每周开展不少于1次系统日常巡检，包括操作系统、中间件、数据库及应用软件等运行状况，并做好巡检记录。 （2）发现系统存在中高危漏洞后应及时修复，无需定制开发即可修复的漏洞修复时间不超过24小时；需定制开发才可修复的漏洞修复时间不超过5个自然日。 （3）系统出现故障时，要求运维人员工作日30分钟内响应，4小时内解决;非工作日1小时内响应，6小时以内解决。 |  |
| 报价金额（ 万元） |  |  |

联系人：                     联系方式：