青岛政策通平台信创适配迁移项目报价单

单位名称：（公章）

| 项目名称与主要内容 | 服务要求 | 服务响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： 青岛政策通平台信创适配迁移项目 项目建设内容： 按照国家信息安全和信息技术应用创新工作要求，青岛市中小企业公共服务中心拟实施青岛政策通平台（以下简称平台，访问地址：zccx.qingdao.gov.cn）信创适配迁移项目。在确保平台持续稳定运行、服务不中断的前提下，将平台现行操作系统（CentOS）、中间件（Tomcat）及数据库（MySQL）进行国产化替换，同步完成平台功能（详见附件：青岛政策通平台信创适配迁移项目采购需求）的适配改造与数据迁移工作。改造后的平台需满足网络安全等保三级和商用密码安全性评估相关要求。 | 1.本采购需求根据项目实际需求制定。 2.供应商所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。 3.根据本次采购内容，制定项目整体实施方案并组织完成项目实施，主要包括技术路线、实施路径、进度安排、拟承担本项目的团队成员清单及分工、项目团队成员缴纳社保证明、项目团队成员相关资质证书、平台运行保障、售后服务等内容。 4.采购人将安排监理单位对本项目实施全过程监理，成交供应商在项目实施期间，应自觉接受该监理单位的管理。 5.服务成果验收：2025年底前交付。服务成果完成后，由成交供应商向监理方提出验收申请，监理方审核通过后，采购人组织专家组依据项目立项文件、招标文件、投标文件、合同及项目开发过程文件等材料的要求进行验收，并且出具书面验收报告。验收通过后，系统正式进入运行阶段；质保期自项目验收合格之日起计算，为期一年。成交供应商所供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准的，采购人有权拒收。 6.项目团队要求：拟承担本项目的团队至少由1名经验丰富的项目经理负责，剩余项目成员包括负责项目改造的开发人员、测试人员，项目团队人数不少于5人。 7.付款方式：签订合同且财政资金拨付到位后，支付合同金额的30%；项目全部完成，验收合格且财政资金拨付到位后,支付合同金额的30%；质保期结束且财政资金拨付到位后，支付剩余合同款项。 8.数据备份：项目建立数据备份机制，每天定期备份全量数据库数据，每月定期备份项目全量数据,所有备份数据存储至少一年时间。 9.服务保障：项目1年质保期内，提供免费运维服务，运维服务内容包括系统日常巡检、系统BUG及中高危漏洞修复等。具体要求： （1）每周开展不少于1次系统日常巡检，包括操作系统、中间件、数据库及应用软件等运行状况，并做好巡检记录。 （2）发现系统存在中高危漏洞后应及时修复，无需定制开发即可修复的漏洞修复时间不超过24小时；需定制开发才可修复的漏洞修复时间不超过5个自然日。 （3）系统出现故障时，要求运维人员工作日30分钟内响应，4小时内解决;非工作日1小时内响应，6小时以内解决。 |  |
| 报价金额（ 万元） |  |  |

联系人：                     联系方式：